巴渝小学人行天桥电梯采购及安装

比

选

文

件

采 购 人：重庆市巴南建设（集团）有限公司

日    期： 2026 年 2 月12日

- 第一章  报价须知

- 一、比选内容

- 1、项目名称：巴渝小学人行天桥项目电梯采购及安装

- 2、项目地址：巴南区龙洲湾街道

- 3、比选内容：电梯采购及安装。

- 4、项目工期：暂定90日历天，具体以施工现场实际要求为准。

- 5、工作内容:按要求对本项目电梯设备供应、运输、安装、调试、验收、质量维保和工程量清单、施工图纸范围内的所有工作内容。

- 6、质量要求：投标人所提供的电梯产品、安装质量等均应符合设计施工图及现行国家标准及验收规范要求，质量合格。

- 二、报价要求

- 邀请报价说明：各报价单位结合项目特点、市场因素进行合理报价，报价包括但不限于设备费、运输费、安装费、调试费、税金（设备13%、安装3%）、两年质保服务等所有费用。

- 发票要求：本工程须开具设备13%、安装3%的增值税专用发票，每次支付工程款时，承包人必须提供足额的增值税发票。否则发包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

- 最高限价：237000.00元。

- 评审办法：经评审最低有效报价。

- 报价方式：含税总价。

- 工程款支付：1、双方签订合同后，甲方向乙方支付设备费总价的30%作为合同定金；2、在电梯设备发货前甲方向乙方支付设备费总价的70%作为提货款；3、电梯安装调试验收完成后，甲方向乙方支付安装费总价的100%。

- 质保服务期限为两年。

- 三、竞选人资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 7.须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 注：以上1-6条由供应商自行承诺，详见附件

- 投标文件的编制要求

- 1、法定代表人身份证明

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标人的营业执照和生产许可证

- 4、招标范围内，投标人品牌的诸如3C 认证等环保认证、产品型式认证等资格类文件；

- 5、产品制造标准出示诸如产品检测报告等证明性文件。

- 6、厂家出具的授权书。

- 五、投标文件的密封、装订及提交。

- 1、按第二章中提供的报价文件格式制作，装订成一册。报价文件须用文件袋单独封装，并在封口处加盖投标单位公章，同时文件袋须写明单位名称、项目名称。文件袋未按要求密封的，采购人有权拒收。

- 2、法定代表人参加报价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报价活动及签署文件的须提供授权委托书、委托代理人身份证原件。

- 3、报价文件递交方式：现场递交。

- 4、报价文件递交开始时间：2026年3月16日14：30（含14：30）。

- 5、报价文件递交截止时间：2026年3月16日15：00（含15：00）。

- 6、报价文件递交地址：龙洲大道1号15幢1单元附72号、附2-2-10、11、12、13、14号（高德导航巴南建设集团）。

- 联系人：王老师 023-86990284 17783478190

- 四、投标人有下列情形之一的不得参与本次投标：

1. 投标人在入库过程中，存在资质、人员、业绩等资料造假行为；

2. 投标人允许他人通过挂靠以本单位名义参与承包商抽取；

3. 投标人参与选择过程中无故放弃参选资格；

4. 投标人将中选项目转包、违法分包；

5. 投标人中选后无正当理由放弃中选资格；

6. 投标人合同签订后以各种理由不进场施工或者中途擅自停工；

7. 投标人施工过程中出现重大质量安全事故；

8. 投标人存在涉黑涉恶、失信及其他违法违规等行为；

9. 投标人起诉招标人及母公司或控股子公司引起法律纠纷案件的；

10.因投标人下属班组、工人将招标人及母公司、控股子公司起诉，且不积极处置；

11. 有关行业主管部门认定的其他情形。

| 巴渝小学人行天桥项目 限价（电梯采购及安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 |  | 最高限价 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 垂直电梯（直角式电梯门） | 1、层/站/门：2/2/2 2、载重量：800kg 3、速度：1.0m/s 4、基站：1 5、提升高度：6m-9m 6、无障碍观光电梯：直角式电梯门，1P电梯无水空调。 7、报价包括但不限于设备费、运输费、安装费、调试费、税金（设备13%、安装3%）、两年质保服务等所有费用。 | 台 | 1 | 设备费 | 93000 | 93,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 34500 | 34,500.00 |  |
| 2 | 垂直电梯（对穿贯通式电梯门） | 1、层/站/门：2/2/2 2、载重量：800kg 3、速度：1.0m/s 4、基站：1 5、提升高度：6m-9m 6、无障碍观光电梯：对穿贯通式电梯门，1P电梯无水空调。 7、报价包括但不限于设备费、运输费、安装费、调试费、税金（设备13%、安装3%）、两年质保服务等所有费用。 | 台 | 1 | 设备费 | 75000 | 75,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | 安装费 | 34500 | 34,500.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 237,000.00 |  |
| 付款方式：1、双方签订合同后，甲方向乙方支付设备费总价的30%作为合同定金；2、在电梯设备发货前甲方向乙方支付设备费总价的70%作为提货款；3、电梯安装调试验收完成后，甲方向乙方支付安装费总价的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二章  商务文件格式

项目

电梯采购及安装

商 务 文 件

报价单位：	                   （盖章）

日  期：        年       月      日

# （一）报价函

重庆市巴南建设（集团）有限公司：

我方收到 巴渝小学人行天桥电梯采购及安装 （项目名称）关于 电梯采购及安装 的通知，经详细研究，决定参加该项目的比选报价活动。

- 1.愿意按照比选比选文件中的要求，提供本项目的服务，报价为（大写）：            （小写）：          。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档    份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。

6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人名称（公章）：

年   月   日

# 注：附报价清单表

- （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：                 年          月           日

经营期限：

姓名：                 性别：        年龄：        职务：

系                                                          （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：                   （盖单位公章）

年        月        日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其 有效性。

- 授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投  标  人：                                            （盖单位公章） 法定代表人：                                             （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                                    （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

年      月     日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明； 非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）公司营业执照、资质证书

（四）招标范围内，投标人品牌的诸如安全生产许可证、3C 认证等环保认证、产品型式认证等资格类文件

（五）产品制造标准出示诸如产品检测报告等证明性文件

（六）厂家出具的授权书

(七)诚信承诺书

致：重庆市巴南建设（集团）有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日